

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Адміністрація**  **Нижньогірського сільського поселення**  **Нижньогірського району Республіки Крим** | **Администрация Нижнегорского сельского поселения**  **Нижнегорского района Республики Крым** | **Къырым**  **Джумхуриети**  **Нижнегорск болюги Нижнегорский кой**  **къасабасынынъ Идареси** |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

297100, Республика Крым, Нижнегорский район, п. Нижнегорский, ул. Школьная, 8а

Телефоны 2-14-72, 2-28-45 телефон/факс: 2-14-72, e-mail: nig\_possovet@mail.ru

**ОБЪЯВЛЕНИЕ**

**о выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) на право заключения** **муниципального контракта по объекту закупки**

**«Изготовление проектно-сметной документации по объекту:** **Реконструкция канализационных очистных сооружений в пгт Нижнегорский Республики Крым»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование объекта закупки (предмет контракта) | «Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция канализационных очистных сооружений в пгт Нижнегорский Республики Крым» |
| 2 | Наименование, местонахождение  Заказчика | Наименование:Администрация Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым  Юридический адрес:  297100, Российская Федерация, Республика Крым, пгт.Нижнегорский, ул.Школьная,8а  Место нахождения (фактический адрес):  297100, Российская Федерация, Республика Крым, пгт.Нижнегорский, ул.Школьная,8а |
| 3 | Почтовый адрес | 297100, Российская Федерация, Республика Крым, пгт.Нижнегорский, ул.Школьная,8а |
| 4 | Адрес электронной почты | nig\_possovet@mail.ru |
| 5 | Номер контактного телефона | +7 978 7705836  +7 36550 21472 |
| 6 | Код ОГРН/ИНН | 11491021785 / 9105006944 |
| 7 | Ответственное должностное лицо заказчика | Кабанова Елена Константиновна - заместитель главы администрации |
| 8 | Краткое изложение условий контракта, содержащее наименование и описание объекта закупки | Работы по изготовлению проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция канализационных очистных сооружений в пгт Нижнегорский Республики Крым»  Авансирование не предусмотрено.  В стоимость контракта входит стоимость прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости по объекту.  Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком следующим образом:  Первый этап - оплата 70% от стоимости проектно-сметных работ, при условии предоставления согласованной проектной документации с Заказчиком, а также с уполномоченными исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований. Основанием для оплаты является подписанный Заказчиком промежуточный акт сдачи-приемки проектной документации и счет.  Второй этап (окончательный платеж) - после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию оплачивается разница между стоимостью проектно-изыскательских работ, подтвержденными государственными экспертизами, и произведенной оплатой, а также после сдачи всех экземпляров проектно-сметной документации Заказчику на основании актов выполненных работ и счета.  Проект контракта и техническое задание к настоящему объявлению прилагаются.  Контракт заключается не позднее следующего рабочего дня после опубликования соответствующего акта Главы Республики Крым на портале Правительства об определении единственного поставщика на условиях, указанных  Контракт заключается в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, условий контракта |
| 9 | Информация о месте выполнения работы или оказания услуги, являющихся предметом контракта, а также сроки завершения работы либо график оказания услуг | Место выполнения работ (оказания услуг):  297100, Российская Федерация, Республика Крым, пгт.Нижнегорский  Срок выполнения работ: с момента заключения контракта до 31.10. 2016.  Подрядчик имеет право на досрочное выполнение работ по контракту |
| 10 | Начальная (максимальная) цена контракта (НМЦК) | 6 000 000,00руб.(Шесть миллионов рублей)  Начальная (максимальная) цена контракта включает в себя: все затраты, накладные расходы, налоги, пошлины, таможенные платежи, страхование и прочие сборы, которые поставщик (исполнитель) контракта должен оплачивать в соответствии с условиями контракта или на иных основаниях. Все расходы должны быть включены в расценки и общую цену заявки, представленной участником закупки.  Метод расчета Начальной (максимальной) цены контракта (НМЦК)- плановый метод, исходя из бюджетной сметы в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. |
| 11 | Источник финансирования | Бюджет Республики Крым |
| 12 | Ограничение участия и преимущества участникам | Не установлены |
| 13 | Срок, место и порядок подачи заявок участниками | Начало подачи заявок – «26» июля2016 г.  Окончание подачи заявок- «29» июля 2016 г.до 11-00  297100, Республика Крым, Нижнегорский район, пгт.Нижнегорский ул.Школьная,8а каб. №1  Участник подает в письменной форме заявку на участие в выборе единственного поставщика в запечатанном конверте, не позволяющем просматривать содержание заявки до вскрытия.  Все листы поданной в письменной форме заявки (все листы тома заявки) должны быть прошиты и пронумерованы  Заявка на участие в процедуре закупки должна содержать опись документов, входящих в состав заявки. Прием заявок на участие прекращается с наступлением срока вскрытия конвертов с заявками на участие в выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя).  Конверт с заявкой на участие в выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) организаций, поступивший после истечения срока подачи заявок, не вскрывается и в случае, если на конверте с такой заявкой указана информация о подавшем ее лице, в том числе почтовый адрес, возвращается. Полученные после окончания срока приема конверты с заявками на участие в выборе единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в тот же день возвращаются участникам закупки по почте на адрес, указанный на конвертах.  Участник конкурса выбора единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок. Изменение заявки или уведомление о ее отзыве является действительным, если изменение осуществлено или уведомление получено заказчиком до истечения срока подачи заявок.  Участник закупки вправе представить заявку в любой форме |
| 14 | Размер и порядок внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок на участие, а также условия банковской гарантии | Не предусмотрено |
| 15 | Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления такого обеспечения, требования к такому обеспечению | Размер обеспечения исполнения контракта на участие в выборе единственного поставщика предусмотрен в следующем размере: 5% от начальной (максимальной) цены контракта, что составляет **300 000,00 руб. (Триста тысяч рублей 00 копеек)** 1) Порядок предоставления: контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта.2) Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с подписанным экземпляром контракта.3) Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией, выданной банком, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона, с учетом требований установленных постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. № 1005 (с учетом изменений и дополнений) или денежными средствами. Способ обеспечения исполнения контракта определяется участником в выборе единственного поставщика, с которым заключается контракт, самостоятельно.4) Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», а именно: а) Банковская гарантия должна быть безотзывной;  б) Банковская гарантия должна содержать:  - сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом в соответствии со статьей 96 Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013;  - обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;  - обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;  - условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;  - условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;  - срок действия банковской гарантии;  - отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;  - установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;  - дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013. №1005 (с учетом изменений и дополнений).  в) Включение банковской гарантии в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе, не обязательно. 4.1.) Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта на один месяц. 4.2.) В случае возникновения обстоятельств, препятствующих заключению контракта в установленные Порядком сроки, срок действия банковской гарантии продлевается на срок наличия таких обстоятельств. 5) Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде денежных средств: **- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере установленном**  в данном пункте, на расчетный счет заказчика:  Получатель: *УФК по Республике Крым (администрация Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым л/с 05753208030)*  *Сч.№40302810035103000078*  *Банк Отделение Республика Крым*  *БИК 043510001*  *ИНН 9105006944*  *КПП 910501001* *ОКМО 35604101051*Назначение платежа: средства для обеспечения исполнения контракта на участие в выборе единственного поставщика на право заключения контракта: «Изготовление проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция канализационных очистных сооружений в пгт Нижнегорский Республики Крым».- денежные средства возвращаются поставщику (подрядчику, исполнителю) с которым заключен контракт, при условии надлежащего исполнения им всех своих обязательств по контракту в течение 10 (десяти) дней от даты подписания акта выполненных работ. (*«ПРОЕКТ КОНТРАКТА»)* В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств по Контракту обеспечение исполнения Контракта переходит Заказчику в размере неисполненных обязательств. Все затраты, связанные с заключением и оформлением договоров и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.  Платежное поручение, которым перечисляются средства в обеспечение исполнения контракта, должно быть оформлено в соответствии с требованиями Положения Центрального банка Российской Федерации от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств». Если отсутствует возможность идентифицировать необходимые реквизиты, содержащиеся в платежном поручении, указывающие на назначение платежа: «обеспечение исполнения контракта», участник, с которым заключается контракт, несет риски, связанные с не предоставлением обеспечения исполнения контракта и, соответственно, – с удержанием денежных средств, внесенных в качестве обеспечения заявки на участие в конкурсе. |
| 16 | Требования, предъявляемые к участникам, и перечень документов, которые должны быть представлены участниками | 1 соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуг, являющейся объектом закупки;  документы, подтверждающие квалификацию участника  2) непроведение ликвидации участника закупки – юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки – юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства;  3) неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке;  4) отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято;  5) отсутствие у участника закупки – физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или главного бухгалтера юридического лица – участника закупки судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации;  6) обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма;  **не требуется**  7) отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц – участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, – участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно(через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества;  8) участник закупки не является оффшорной компанией.  2 Квалификация участников закупки, опыта работы, связанного с предметом контракта, и деловой репутации, специалистов и иных работников определенного уровня квалификации, в том числе наличие у участников закупки финансовых ресурсов, оборудования и других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном основании, опыта работы, связанного с предметом контракта.  3. Участник закупки должен предоставить перечень документов:  3.1. Заверенная копия Устава предприятия  3.2. Заверенная копия протокола собрания учредителей  3.3. Заверенная копия приказа о назначении директора  В случае, если от имени участника конкурса действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника конкурса, заверенную печатью участника конкурса (при наличии печати) и подписанную руководителем (для юридического лица) или уполномоченным руководителем лицом, либо засвидетельствованную в нотариальном порядке копию указанной доверенности.  3.4. Заверенная копия свидетельства, выданное саморегулируемой организацией на допуск к работам которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (утв. Приказом Министерства регионального развития РФ от 30 декабря 2009 г. N 624):  3.5. Заверенная копия Свидетельства о государственной регистрации юридического лица.  3.6. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц.  3.7. Заверенная копия уведомления Территориального органа Федеральной службы государственной статистики  3.8. Заверенная копия Свидетельства о постановке на учет Российской организации в налоговом органе.  3.9. Заверенные копии контрактов/договоров о подтверждении опыта выполнения аналогичных договоров – в СООТВЕТСТВИИ С ТРЕБОВАНИЯМИ данного объявления.  3.10. - декларация о соответствии участника открытого конкурса требованиям, установленным в соответствии с пунктом 16 настоящего объявления  3.11. Решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;  3.12. Заявка на участие.  У участника конкурса должны быть в наличии необходимые для выполнения работ разрешительные документы. |
| 17 | Место, дата и время процедуры выбора единственного поставщика | 297100, Республика Крым, Нижнегорский район, пгт.Нижнегорский, ул.Школьная,8а каб. №1 29 июля 2016г. 11-00час. |
| 18 | Условия, запреты, ограничения работ и услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в случае если данные условия, запреты, ограничения установлены заказчиком | В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.12.2015г. №1457 «О перечне отдельных видов работ (услуг), выполнение (оказание) которых на территории Российской Федерации организациями, находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, а так же контролируемыми гражданами Турецкой Республики и (или) находящимися под юрисдикцией Турецкой Республики, запрещено» |
| 19 | Критерии оценки заявок | ***Стоимостные критерии оценки:***  *Цена контракта - Значимость критерия оценки: 0,6*  *Количество баллов, присуждаемых по критерию «Цена контракта» (ЦБi), определяется по формуле*  *где - предложение участника конкурса, заявка которого оценивается;*  *- минимальное предложение из предложений по данному критерию оценки, сделанных участниками конкурса*  ***Нестоимостные критерии оценки:***   1. *Срок выполнения работ - Значимость критерия оценки: 0,4*   *Количество баллов, присуждаемых по критерию*  *«Срок выполнения работ» (Kci )*  *Если срок выполнения не позднее 30 сентября 2016г.*  *C1i = 100 балов*  *Если срок выполнения не позднее 31октября 2016г.*  *C1i = 80 балов*  *Если срок выполнения не позднее 30 ноября 2016г.*  *C1i = 60 балов*  *Если срок выполнения не позднее декабрь 2016г.*  *C1i = 0 балов*   1. *Наличие у участника конкурса опыта работ сопоставимого\* по характеру и объему с предметом конкурса*   *(****\*Под сопоставимыми по характеру и объему предмету конкурса работами******для оценки по данному показателю понимаются****:*  ***работы (услуги) по «разработке проектной документации для строительства, реконструкции, капитального ремонта, выполненные (оказанные) в период с 31 января 2013 года по 31 маля 2016 года с ценой каждого договора (контракта) в размере не менее 100% начальной (максимальной) цены договора, предусмотренной настоящей документацией).***  *Баллы присваиваются только за документально подтвержденное наличие опыта работ сопоставимого\* по характеру и объему с предметом конкурса.*  *Предельно необходимое максимальное значение по данному показателю = 3 договора (контракта)* , *исполненные в период с 31 января 2013 года по 31 мая 2016 года с ценой каждого договора (контракта) в размере не менее 100% начальной (максимальной) цены договора.*  *- Если представлено 3 заверенные копии договора (контракта) = 100 балов;*  *- Если представлено 2 заверенные копии договора (контракта) = 60 балов;*  *- Если представлено 1 заверенная копия договора (контракта) = 30 балов;*  *- При отсутствии опыта выполнения работ, сопоставимого по характеру и объему предмету настоящего конкурса и (или) документального подтверждения заявке присваивается 0 баллов.*  ***Опыт выполнения работ считается не подтвержденным в случаях****:*  *- отсутствия копий заключенных и исполненных договоров (контрактов) на выполнение работ сопоставимых\* по характеру и объему предмету настоящего конкурса со всеми приложениями и изменениями;*  *и (или)*  *- несоответствия предмета договоров (контрактов) предмету конкурса;*  *и (или)*  *- период исполнения договоров (контрактов) не соответствует требуемому периоду с 31 января 2013 года по 31 мая 2016 года;*  *и (или)*  *- отсутствия в представленных копиях договоров (контрактов) приложений и/или актов приемки оказанных услуг (выполненных работ), являющихся неотъемлемой частью договоров (контрактов);*  *и (или)*  *- цена каждого представленного договора (контракта) менее 100% начальной (максимальной) цены договора, предусмотренной настоящей документацией;*  *и (или)*  ***Итоговый показатель: общая сумма баллов по 3-м критериям*** |

Глава администрации Нижнегорского

сельского поселения А.А.Конохов

Приложение

**Муниципальный контракт № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**по объекту закупки** **«Разработка проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция канализационных очистных сооружений в пгт Нижнегорский Республики Крым**»

пгт. Нижнегорский «\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 год

Администрация Нижнегорского сельского поселения Нижнегорского района Республики Крым именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице главы администрации Конохова Александра Алексеевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, действующего на основании \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, Свидетельство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, выданное Саморегулируемой организацией \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ , с другой стороны, именуемые в дальнейшем «стороны», заключили настоящий контракт (далее – контракт) о нижеследующем:

**1. Предмет контракта**

1.1. По настоящему Контракту в целях обеспечения государственных нужд Исполнитель обязуется по заданию муниципального заказчика выполнить проектно-изыскательские работы в установленный контрактом срок по объекту «Разработка проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция канализационных очистных сооружений в пгт Нижнегорский Республики Крым» (Код бюджетной классификации (далее - КБК) 90305028200074990414), разработать проектную и рабочую документацию, сводный сметный расчет и локальный сметный расчет (далее - техническая документация), провести государственную экспертизу технической документации и передать её Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и произвести "Исполнителю" оплату в порядке и на условиях, предусмотренных контрактом.

1.2. Предусмотренные Контрактом работы выполняются Исполнителем в строгом соответствии с требованиями [Гражданского кодекса](http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/0) Российской Федерации, [Градостроительного кодекса](http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0) Российской Федерации, [постановления](http://internet.garant.ru/#/document/12158997/entry/0) Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию", [постановлением](http://internet.garant.ru/#/document/12152341/entry/0) Правительства Российской Федерации от 05.03.2007 N 145 "О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий", [Постановлением](http://internet.garant.ru/#/document/12167200/entry/0) Правительства РФ от 18.05.2009 N 427 "О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального бюджета" и иных законодательных и нормативно-правовых актов Российской Федерации, технических регламентов, национальных и отраслевых стандартов, норм, правил, положений, рекомендаций и методик, действующих на момент сдачи результата выполненных работ, а также утвержденного задания на проектирование ([приложение](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1800) 3 к настоящему контракту), Графика выполнения работ ([приложение 1](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1100) к настоящему контракту) и условиями настоящего Контракта.

1.3. Технические, экономические и другие требования к технической документации, являющейся предметом Контракта, должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, требованиям строительных норм и правил, иных нормативно-правовых актов в области проектирования и строительства в части состава, содержания и оформления технической документации для строительства, а также утвержденному Заданию на проектирование.

1.4. Результатом выполненных работ по настоящему Контракту является разработанная проектная и сметная документация, согласованная со всеми заинтересованными сторонними организациями, с положительными заключениями Государственной экспертизы; результаты инженерных изысканий с положительными заключениями Государственной экспертизы, сметная документация с положительным заключением Государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости.

В случае изменения нормативных актов Российской Федерации, касающихся сферы капитального строительства, на момент проведения Государственной экспертизы, проектная документация дорабатывается Исполнителем в соответствии с новыми нормативными актами и правилами Российской Федерации.

1.5. Исполнитель имеет право на выполнение проектно-изыскательских работ, предусмотренных настоящим Контрактом, подтвержденное Свидетельством о допуске к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства N\_\_\_\_\_\_\_\_от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, выданное саморегулируемой организацией\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, на производство проектно-изыскательских работ, а также действующим Уставом, утвержденным\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

Статья 2. Цена Контракта, порядок и условия платежей

2.1. Цена Контракта в соответствии со сводной сметой, рассчитанной на основании смет по отдельным видам проектно-изыскательских работ ([приложение](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/10000) 3 к настоящему Контракту) составляет \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.\_\_\_\_\_\_коп., в том числе [НДС](http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/20021) 18% - \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_) руб.\_\_\_\_\_\_коп.

В случае освобождения Исполнителя от уплаты [НДС](http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/20021) в соответствии с [законодательством](http://internet.garant.ru/#/document/10900200/entry/20001) о налогах и сборах, цена Контракта снижается на сумму неоплачиваемого НДС без изменения, предусмотренного Контрактом объема работ).

2.2. В цену Контракта включены причитающееся Исполнителю вознаграждение и стоимость всех затрат Исполнителя, необходимых для выполнения работ, указанных в [пункте 1.1](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/11) настоящего Контракта, в том числе:

- расходы на осуществление государственной экспертизы;

- расходы по сбору исходных данных;

- расходы по определению нагрузок по инженерному обеспечению объекта;

- расходы на составление задания на проектирование (подготовительные работы, технические условия - совместно с Заказчиком);

- расходы на выполнение инженерных изысканий; расходы на разработку проектной и рабочей документации; расходы по оплате счетов за согласование проектной и иной документации с эксплуатирующими организациями;

- накладные расходы, сметная прибыль, а также все налоги, действующие на момент заключения настоящего Контракта;

- расходы на подготовительные работы, проведение компенсационных мероприятий;

- другие затраты, прямо не обозначенные в настоящем Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Исполнителем в соответствии с [пунктом 1.1](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/11) настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.

2.3. Цена Контракта, указанная в [пункте 2.1](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/21), является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и не может изменяться в ходе его исполнения, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом объема работ и на иных условиях исполнения Контракта.

2.5. В случаях уменьшения Заказчику как получателю бюджетных средств доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности исполнения Заказчиком обязательств, вытекающих из настоящего Контракта, Заказчик обеспечивает согласование с Исполнителем новых условий по срокам, цене и (или) объему работ по настоящему Контракту.

Исполнитель вправе потребовать от Заказчика возмещения только фактически понесенных расходов, непосредственно обусловленных изменением условий настоящего Контракта, в соответствии с настоящим пунктом.

2.6. Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе уменьшить предусмотренный Контрактом объем работ, но не более чем на 10%. При уменьшении предусмотренного Контрактом объема работ Стороны обязаны уменьшить цену Контракта исходя из единицы работ.

2.7. Оплата работ по настоящему Контракту производится Заказчиком следующим образом:

Первый этап - оплата 70% от стоимости проектно-сметных работ, при условии предоставления согласованной проектной документации с Заказчиком, а также с уполномоченными исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований. Основанием для оплаты является подписанный Заказчиком промежуточный акт сдачи-приемки проектной документации и счет.

Второй этап (окончательный платеж) - после получения положительного заключения государственной экспертизы на проектную документацию оплачивается разница между стоимостью проектно-изыскательских работ, подтвержденными государственными экспертизами, и произведенной оплатой, а также после сдачи всех экземпляров проектно-сметной документации Заказчику на основании актов выполненных работ и счета.

2.8. Основанием для заключительной оплаты работ является оформленный в установленном порядке акт сдачи-приемки проектной продукции и счет, положительное заключение государственной экспертизы, предъявляемые Исполнителем Заказчику.

2.9. При сокращении бюджетных обязательств финансирования из бюджета на проведение работ сумма лимита уменьшается на недофинансированную часть и оформляется дополнительным соглашением к Контракту.

2.10. Датой платежа считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Датой получения денежных средств считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. При этом Стороны самостоятельно несут все расходы, связанные с платежами.

2.11. Оплата по настоящему Контракту осуществляется Заказчиком на специально открытый Исполнителем расчетный счет, указанный в настоящем Контракте.

2.12. Окончательная оплата по настоящему Контракту производится в течение 30 календарных дней с момента предоставления Исполнителем оригинала счета за выполненные работы и итогового акта сверки взаиморасчетов по настоящему Контракту между Сторонами, который Исполнитель обязан подписать и направить Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней с даты его получения.

2.13. В случае изменения адреса и банковских реквизитов Исполнитель обязан в течение двух рабочих дней с момента изменения в письменной форме сообщить об этом Заказчику с указанием новых адреса и банковских реквизитов, что будет являться неотъемлемой частью настоящего Контракта. В противном случае, все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный в настоящем Контракте расчетный счет Исполнителя, несет Исполнитель.

Статья 3. Сроки и порядок выполнения работ

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Контрактом (за исключением выполняемых в течение гарантийного периода), выполняются поэтапно:

3.1.1. Проектно-изыскательские работы - в соответствии с техническим заданием на проектирование (приложение 2 к настоящему Контракту) и графиком выполнения работ ([приложение 1](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1100) к настоящему Контракту).

3.2. Начало работ - со дня подписания Контракта / "\_\_\_\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ г., окончание работ - "31"\_\_октября 2016 г.

3.3. Никакие задержки и нарушения сроков выполнения работ не могут служить основанием для требования Исполнителя о продлении срока выполнения работ, за исключением случаев, оговоренных в статьях 9 и [13](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/17) настоящего Контракта.

Статья 4. Обязанности и права Исполнителя

В соответствии с настоящим Контрактом и в рамках цены Контракта Исполнитель:

4.1. Выполняет проектно-изыскательские работы в соответствии с заданием на проектирование ([приложение 3](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1800) к настоящему Контракту), условиями настоящего Контракта, законодательством Российской Федерации в сроки, определенные графиком выполнения работ ([приложение 1](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1100) к настоящему Контракту).

4.2. Проводит инженерные изыскания, осуществляет сбор исходных данных, получение технических условий, необходимых для исполнения своих обязанностей по настоящему Контракту.

4.3. Соблюдает требования, предусмотренные заданием на проектирование, а также требования исходных данных, представленных Заказчиком и полученных самостоятельно для выполнения работ.

4.4. Согласовывает все полученные технические условия с Заказчиком

4.5. Не вправе отступать от требований, указанных в [пункте 4.3](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/43) настоящего Контракта, без предварительного письменного согласия Заказчика.

4.6. Разрабатывает проектную и рабочую документацию, необходимую и достаточную для прохождения государственной экспертизы, в количестве и составе, предусмотренном [статьей 7](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/7) настоящего Контракта

4.7. Вносит в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий изменения (дополнения) в случаях и порядке, предусмотренных [статьей 7](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/7) настоящего Контракта.

4.8. После разработки проектной документации в предусмотренных законодательством Российской Федерации случаях проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора, а также по указанию Заказчика с иными заинтересованными организациями (согласно [статье 7](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/7) настоящего Контракта); участвует в проведении государственной экспертизы проектной и рабочей документации в порядке, предусмотренном статьей 7 настоящего Контракта, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, сопровождает проведение государственной экологической экспертизы.

4.9. Вправе приостановить выполнение проектно-изыскательских работ по настоящему Контракту в случае, если при исполнении настоящего Контракта обнаруживается невозможность достижения результатов работ, предусмотренных настоящим Контрактом и заданием на проектирование. При этом о приостановке проектно-изыскательских работ Исполнитель обязан уведомить Заказчика не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня.

4.10. Обеспечивает своими силами и средствами получение всех необходимых профессиональных допусков, разрешений и лицензий на право выполнения работ, требуемых в соответствии с законодательством Российской Федерации и субъекта Российской Федерации, в том числе разрешений и согласований, связанных с использованием иностранной рабочей силы

4.11. Принимает участие в работе приемочной комиссии.

4.12. Гарантирует, что любой субподрядный Исполнитель, привлеченный к выполнению проектно-изыскательских работ от лица Исполнителя, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Исполнителя и Заказчика по всем вопросам, связанным с пожарной безопасностью и охраной окружающей среды

4.13. По требованию Заказчика в срок не позднее 2 (двух) календарных дней, следующих за датой получения требования, представляет необходимую информацию, предъявляет документы (паспорта, сертификаты, стандарты и т.п.).

4.14. В случае необходимости принять на себя выполнение дополнительных работ, условия выполнения которых определяются Заказчиком. Дополнительные работы должны выполняться Исполнителем в рамках утвержденного Заказчиком календарного графика работ.

4.15. Прекратить выполнение работ с момента получения от Заказчика решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта согласно [пункту 5.9.3.](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/593) За работы, выполненные после выставления такого решения, оплата не производится.

4.16. Исполнитель обязан принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками выполненных проектно-изыскательских работ, в соответствии с законодательством.

4.17. В течение трех рабочих дней известить Заказчика о приостановлении, лишении либо истечении срока действия всех разрешительных документов, в том числе допуска саморегулируемой организации, лицензий и других документов, позволяющих Исполнителю исполнять обязательства, предусмотренные настоящим Контрактом.

4.18. В течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания настоящего контракта открывает отдельный расчетный счет в органе Федерального казначейства по расчетам с Заказчиком и оплате расходов, связанных с выполнением работ по настоящему Контракту. Исполнитель письменно информирует Заказчика о реквизитах счета в течение 5 календарных дней с момента его открытия. Исполнитель обязан использовать полученные от Заказчика на указанный расчетный счет денежные средства исключительно в целях исполнения обязательств по настоящему Контракту.

4.19. Исполнитель не имеет права:

4.19.1 Передавать проектную документацию третьим лицам без согласия Заказчика.

4.19.2. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц права воспрепятствовать выполнению работ или ограничивать их выполнение на основе подготовленной Исполнителем технической документации.

4.20. Исполнитель имеет право:

4.20.1. Сдать выполненную работу досрочно.

Статья 5. Обязанности и права Заказчика

По настоящему Контракту Заказчик:

5.1. Своевременно производит приемку и оплату выполненных работ в порядке и объеме, предусмотренных настоящим Контрактом

5.2. Вправе в любое время до передачи ему проектной документации и (или) материалов инженерных изысканий дать указание Исполнителю о приостановке проектно-изыскательских работ по настоящему Контракту, сообщив в письменной форме об этом Исполнителю в срок не позднее чем за 5 (пять) календарных дней до даты приостановки указанных работ.

5.3. Формирует приемочную комиссию и организует приемку законченных проектно-изыскательских работ по объекту. Подготавливает и представляет приемочной комиссии необходимую документацию.

5.4. Осуществляет контроль за проектно-изыскательскими работами, сроками и качеством работ, ведением соответствующего учета.

5.5. Вправе проводить по объекту независимые технические аудиторские проверки за весь период проектно-изыскательских работ и (или) за конкретный период, в случае если по результатам проведенных контрольных проверок Заказчиком выявлены факты отступления Исполнителем от нормативной документации и (или) факты завышения стоимости проектно-изыскательских, компенсационных работ при их проведении.

5.6. Участвовать вместе с Исполнителем в согласовании готовой проектной документации с соответствующими исполнительными органами государственной власти, органами местного самоуправления муниципальных образований, эксплуатирующими и другими заинтересованными организациями.

5.7. Возместить Исполнителю дополнительные расходы, вызванные изменением исходных данных для выполнения проектно-изыскательских работ вследствие обстоятельств, не зависящих от Исполнителя, если Заказчик не докажет обратное, на основании сметы, составленной по справочникам базовых цен на проектные работы.

5.8. Привлечь Исполнителя к участию в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом в связи с недостатками составленной технической документации.

5.9. Заказчик вправе:

5.9.1. Запрашивать у Исполнителя дополнительные материалы, относящиеся к условиям выполнения Контракта.

5.9.2. Не принимать к оплате объёмы работ, не предусмотренные настоящим Контрактом и (или) не соответствующие по качеству требованиям СНиПам, ГОСТам и иным нормативным документам.

5.9.3. Приостановить дальнейшее финансирование работ в случае предъявления претензии исполнителю за ненадлежащее исполнение (неисполнение) обязательств по настоящему Контракту, до момента урегулирования разногласий и взаимных претензий или добровольного перечисления Исполнителем суммы неустойки, принятой на основании претензии.

5.9.4. Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения убытков в следующих случаях:

- если Исполнитель не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание её к сроку становится явно невозможным;

- если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и по истечении назначенного Заказчиком разумного срока для устранения недостатков работа не выполнена, недостатки не устранены;

- аннулирования у Исполнителя лицензий (свидетельства о допуске СРО) на проектно-изыскательскую деятельность и наличие других изменений, лишающих его права на производство работ;

- установления факта проведения ликвидации Исполнителя - юридического лица или наличия решения суда о введении в отношении Исполнителя процедуры банкротства;

- иных установленных [Гражданским кодексом](http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/0) Российской Федерации.

Статья 6. Риск случайной гибели результатов выполненных работ

6.1. До подписания Заказчиком акта сдачи-приемки работ по проектно-изыскательским работам и работам по разработке рабочей документации (соответствующего этапа) Исполнитель несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ (этапа работ).

6.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов и результатов выполненных работ, а также обязанности по обеспечению сохранности и целостности материалов до даты сдачи проектно-изыскательских работ и передачи Заказчику несет Исполнитель.

Статья 7. Проектная и рабочая документация

7.1. Исполнитель разрабатывает в составе, предусмотренном заданием на проектирование ([приложение 3](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1800) к настоящему Контракту), материалы инженерных изысканий, проектную и рабочую документацию.

7.2. После разработки Исполнителем полного комплекта сметной документации в составе рабочей документации сметная документация согласовывается с Заказчиком. Данная проектно-сметная документация подписывается Заказчиком, после получения положительного заключения ГАУ РК «Госстройэкспертиза».

7.3. В пределах цены Контракта Исполнитель представляет Заказчику (в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом) проектную и рабочую документацию, материалы инженерных изысканий в количестве экземпляров, указанном в задании на проектирование.

7.4. В пределах цены Контракта Исполнитель (в сроки, подлежащие согласованию Сторонами дополнительно) вносит изменения и (или) дополнения в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий для устранения недостатков в проектной документации и (или) материалах инженерных изысканий, обнаруженных Заказчиком либо другими заинтересованными организациями.

7.5. В случаях, предусмотренных статьей 8 настоящего Контракта, изменения и (или) дополнения в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий вносятся Исполнителем по письменному требованию (замечаниям) Заказчика либо с его (Заказчика) предварительного письменного согласия в согласованные Сторонами сроки.

7.6. Сроки, подлежащие согласованию Сторонами для внесения изменений и (или) дополнений в проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий, не могут превышать 10 (десяти) календарных дней с даты получения Исполнителем соответствующего уведомления.

7.7. Исполнитель проводит согласование проектной документации с органами государственного контроля и надзора и иными заинтересованными организациями в случаях:

установленных заданием на проектирование;

необходимости согласования проектной документации по требованию органа государственной экспертизы;

в других случаях, установленных законодательством Российской Федерации.

7.8. Исполнитель сопровождает и оплачивает проведение государственной экспертизы проектной документации, в том числе инженерных изысканий, государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, а также в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В этих целях Заказчик уполномочивает Исполнителя совершать необходимые действия при сопровождении и оплате государственной экспертизы проектной документации и материалов инженерных изысканий, государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, а также государственной экологической экспертизы проектной документации по объекту.

7.9. В целях проведения государственной экспертизы проектной документации и инженерных изысканий, государственной экспертизы достоверности сметной стоимости строительства и государственной экологической экспертизы проектной документации в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и нормативных документов, регулирующих строительство:

7.9.1. Исполнитель в рамках настоящего Контракта:

представляет проектную и рабочую документацию, материалы инженерных изысканий, сметную документацию в федеральные и (или) территориальные органы государственной экспертизы, органы государственной экологической экспертизы;

участвует в рассмотрении проектной и сметной документации, материалов инженерных изысканий в органах государственной экспертизы, органах государственной экологической экспертизы;

в случае необходимости привлекает Заказчика для участия в рассмотрении проектной и сметной документации, материалов инженерных изысканий органами государственной экспертизы, органами государственной экологической экспертизы;

в процессе выполнения государственной экспертизы вносит в материалы инженерных изысканий, проектную и сметную документацию необходимые изменения для оперативного устранения недостатков по замечаниям органов государственной экспертизы, органов государственной экологической экспертизы.

7.9.2. Заказчик при необходимости в рамках настоящего Контракта:

участвует в рассмотрении проектной и сметной документации, материалов инженерных изысканий в органах государственной экспертизы, органах государственной экологической экспертизы.

7.10. Исполнитель обязан разработать рабочую документацию в срок, определенный настоящим контрактом и графиком выполнения работ ([приложение 1](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1100) к настоящему Контракту).

7.11. Рабочая документация, разрабатываемая Исполнителем, по объему, составу и качеству должна одновременно соответствовать требованиям разработанной проектной документации, [Градостроительному кодексу](http://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/0) Российской Федерации, применимым техническим регламентам, строительным нормам и правилам, экологическим нормам, требованиям антитеррористической, антикриминальной, промышленной, противопожарной и санитарной безопасности, нормативным правовым актам по обеспечению сохранения историко-археологического наследия, иным федеральным законам и нормативным правовым (техническим) актам.

Разработанная Исполнителем рабочая документация передается Заказчику в 4 (четырех) экземплярах проектной документации на бумажных носителях, сброшюрованных в альбомы (жесткий переплет), 1 экз. на электронном носителе в формате\*. pdf или \*.dwg. Также сметная документация должна быть представлена в электронном виде, в формате сметной программы, имеющей сертификацию Госстроя России, с поддержкой универсального формата "Ехсеl" и (.xml). Объемы выполненных видов работ оформляются актом приемки выполненных работ.

Заказчик обязан в срок не позднее 30 (тридцати) календарных дней с даты представления утвердить рабочую документацию или отказать в ее утверждении. В случае наличия замечаний направить мотивированный отказ с приложением перечня замечаний и указанием сроков устранения недостатков в течение 3(трех) дней с даты отказа в утверждении.

7.12. Основанием для отказа в утверждении рабочей документации является несоответствие рабочей документации, разработанной Исполнителем, требованиям технических регламентов (норм и правил), иных нормативных правовых актов, технической и (или) проектной документации.

В случае отказа Заказчика от утверждения рабочей документации Исполнитель в указанный для устранения недостатков срок и за собственный счет устраняет недостатки и изменяет (дополняет) рабочую документацию, которую передает на повторное утверждение Заказчику.

7.13. Общий срок рассмотрения, согласования, внесения изменений в рабочую документацию по замечаниям Заказчика, в том числе с учетом ее повторного рассмотрения, не должен превышать 45 (сорока пяти) календарных дней.

7.14. Если во время производства проектно-изыскательских работ будут приняты новые или изменены действующие обязательные технические правила, Исполнитель обеспечит соответствие рабочей документации новым (измененным) техническим нормам. Исполнитель признает, что любые данные могут быть неполными и не содержать всех необходимых для выполнения работ подробностей.

7.15. Для проверки представленных Исполнителем результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта по объему, комплектности и качеству, Приемочная комиссия от Заказчика (или с привлечением экспертов/или экспертных организаций) проводит рассмотрение выполненных работ в срок, определенный статьей 8 настоящего Контракта, со дня получения от Исполнителя документов.

7.16. При отсутствии замечаний к объему, комплектности и качеству выполненных работ члены комиссии Заказчика (а при привлечении эксперты/или экспертные организации) в сроки, установленные [статьей 8](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/111) настоящего Контракта, подписывают акт сдачи-приемки выполненных работ

7.17. В случае выявления замечаний к выполненным работам в срок, установленный [пунктом 8.1.2.](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1112) настоящего Контракта, Заказчик предоставляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта с перечнем замечаний.

7.18. Выявленные замечания к выполненным работам Исполнитель устраняет безвозмездно и в срок, указанный в [пунктах 8.1.6](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1116) и [8.1.7](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1117) настоящего Контракта. После устранения замечаний Исполнителем приёмка работ осуществляется в соответствии с условиями настоящего Контракта.

7.19. Обнаруженные недостатки выполненных работ Исполнитель устраняет безвозмездно в срок, согласованный в акте. После устранения замечаний Исполнителем приемка видов работ осуществляется в соответствии с [пунктом 8.1.7](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1117) настоящего Контракта.

7.20. Если при выполнении строительно-монтажных работ будут выявлены некачественно выполненные проектные работы, то составляется трехсторонний акт с участием представителей Заказчика, Исполнителя и Подрядчика, осуществляющего выполнение работ по строительству. В акте определяется объем работ, подлежащих переработке Исполнителем. При нецелесообразности продолжать работы по проектной документации даже с учетом ее доработки, Исполнитель возмещает Заказчику понесенные убытки, связанные с расторжением Контракта на выполнение строительно-монтажных работ, заключенного на основании разработанной проектной документации.

7.21. Исполнитель гарантирует качество разработанной им проектной документации, в составе рабочей, сметной и иной документации на объекты в течение 5 лет с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ.

Гарантийный срок исчисляется со дня, следующего за днем подписания акта о приемке выполненных работ, предусмотренного условиями Контракта.

7.22. В случае досрочного выполнения работ по Контракту, Заказчик обязан принять от Исполнителя по акту сдачи-приемки работ (приложение 2 к настоящему Контракту) разработанную проектную, рабочую, сметную и иную документацию по степени ее готовности в соответствии с графиком выполнения работ по объекту ([приложение 1](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1100) к настоящему Контракту) и условиями настоящего Контракта.

Статья 8. Сдача-приемка выполненных работ

8.1. Приемка выполненных проектно-изыскательских работ и работ по разработке рабочей документации по настоящему Контракту производится Заказчиком в соответствии с графиком выполнения работ в следующем порядке:

8.1.1. Исполнитель направляет Заказчику отчетные материалы в виде проектной документации и (или) материалов инженерных изысканий, рабочей документации (результат работ (этапа работ) в 2 (двух) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре в электронном виде), а также подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ (этапа работ) в 3 (трех) экземплярах в сроки представления результатов работ, указанные в графике выполнения работ, до 25 числа текущего (отчетного) месяца. Представление Исполнителем отчетных материалов производится с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс-почтой

8.1.2. Заказчик в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента получения проектной документации и (или) материалов инженерных изысканий, рабочей документации (результата работ (этапа работ) и акта сдачи-приемки работ (этапа работ) обязан их рассмотреть.

8.1.3. При отсутствии замечаний Заказчик после истечения установленного настоящим контрактом срока для приемки результатов работ ([пункт 8.1.2](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1112) настоящего Контракта):

принимает проектную документацию и (или) материалы инженерных изысканий, рабочую документацию (результат работ (этапа работ);

подписывает и направляет Исполнителю надлежащим образом оформленный 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

8.1.4. После получения от Заказчика документов, указанных в [пункте 8.1.3](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1113) настоящего Контракта, Исполнитель направляет Заказчику оставшиеся экземпляры проектной документации и (или) материалов инженерных изысканий, рабочей документации.

8.1.5. В случае обнаружения недостатков в проектной документации и (или) материалах инженерных изысканий, рабочей документации (результате работ (этапа работ) Заказчик в течение установленного настоящим Контрактом срока для приемки результатов работ ([пункт 8.1.2](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1112) настоящего Контракта) направляет Исполнителю письменный отказ от подписания акта сдачи-приемки работ (этапа работ) с перечнем замечаний.

8.1.6. Исполнитель устраняет недостатки в проектной документации и (или) материалах инженерных изысканий, рабочей документации в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения от Заказчика письменного отказа от подписания акта сдачи-приемки работ.

8.1.7. После устранения Исполнителем недостатков в проектной документации и (или) материалах инженерных изысканий, рабочей документации (результате работ (этапа работ) Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней повторно рассматривает направленные ему результаты работ и при отсутствии замечаний принимает результат работ (этапа работ), подписывает акт сдачи-приемки и направляет Исполнителю 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ (этапа работ).

В случае обнаружения недостатков Заказчик осуществляет действия, указанные в [пункте 8.1.5](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1115) настоящего Контракта. Исполнитель повторно устраняет недостатки в срок не более 5 (пяти) рабочих дней, после чего Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней подписывает акт сдачи-приемки работ (этапа работ) или направляет Исполнителю мотивированный отказ от подписания акта.

8.1.8. Приемка выполненных работ по сопровождению проектной документации в органах государственной экспертизы, а также иных заинтересованных коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, с которыми необходимо согласовать проектную документацию, осуществляется после проведения государственной экспертизы проектной документации. Исполнитель в установленные графиком выполнения работ ([приложение 1](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1100) к настоящему Контракту) сроки представления результатов проектно-изыскательских работ (этапа работ) направляет Заказчику положительные заключения (согласования) органов государственной экспертизы и иных организаций (результат работ по сопровождению проектной документации в органах государственной экспертизы, а также иных заинтересованных коммерческих и некоммерческих организациях, предприятиях и учреждениях, с которыми необходимо согласовать проектную документацию) и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ в 3 (трех) экземплярах. Оплата за данные расходы возможна при наличии сметы на эти расходы в составе договорной цены на выполнение проектно-изыскательских работ.

Заказчик в течение 20 (двадцати) рабочих дней рассматривает полученные от Исполнителя акт сдачи-приемки работ и заключения (согласования) органов государственной экспертизы и иных организаций и в случае отсутствия замечаний направляет Исполнителю подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ либо (в случае несоответствия результатов работ требованиям настоящего Контракта и задания на проектирование) направляет Исполнителю письменный отказ от подписания акта с перечнем замечаний.

Исполнитель устраняет недостатки по замечаниям Заказчика в порядке, предусмотренном [пунктом 8.1.6](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1116) настоящего Контракта, и повторно направляет Заказчику доработанные с учетом замечаний Заказчика результаты работ и подписанный со своей стороны акт сдачи-приемки работ в 3 (трех) экземплярах. Заказчик повторно осуществляет приемку выполненных Исполнителем работ в порядке, предусмотренном [пунктом 8.1.7](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1117) настоящего Контракта.

8.1.9. Проектно-сметные работы и работы по разработке рабочей документации по настоящему Контракту считаются выполненными после подписания Сторонами актов сдачи-приемки работ по всем этапам, предусмотренным графиком выполнения работ ([приложение 1](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1100) к настоящему Контракту).

Исполнитель представляет первичные учетные документы и исполнительную документацию, оформленные в количестве и порядке, предусмотренных настоящим Контрактом, Заказчику с сопроводительным письмом нарочным либо экспресс-почтой в срок не позднее 25-го числа текущего месяца.

Исполнитель обязан в указанный для устранения недостатков по замечаниям срок за собственный счет устранить недостатки по замечаниям и повторно направить комплект первичных учетных документов Заказчику.

Статья 9. Обстоятельства, о которых Исполнитель обязан предупредить Заказчика

9.1. Исполнитель обязан письменно предупредить Заказчика в течение 3 (трех) календарных дней и приостановить работу до получения от Заказчика указаний при обнаружении:

возможных неблагоприятных для Государственного заказчика последствий исполнения его указаний о способе выполнения работ;

иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемых работ либо создают невозможность их завершения в срок, определенный графиком выполнения работ.

9.2. Заказчик в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней после получения предложений Исполнителя должен письменно направить ему указания.

9.3. Исполнитель, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, названных в [пункте 9.1](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/131) настоящего Контракта, либо продолживший работу, не дожидаясь указаний Заказчика, упомянутых в [пункте 9.2](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/132) настоящего Контракта, несет полную ответственность за некачественное выполнение работ.

Статья 10. Гарантийный срок

10.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное выполнение работ по настоящему Контракту

10.2. Гарантийный срок начинается с момента принятия Государственным заказчиком результата выполненных работ согласно [пункту 1.4.](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/14) настоящего Контракта.

10.3. Принятые в проектной документации технические и технологические решения должны обеспечивать условия для получения технологической эффективности в течение не менее 5 лет после ввода в эксплуатацию объекта, при соблюдении следующих условий:

отсутствия несогласованных с проектной организацией отступлений от проекта, проведение надлежащих пусконаладочных работ с разработкой регламента эксплуатации, соблюдения службой эксплуатации всех предписаний регламента, отсутствия превышения более, чем на 25% расчетных показателей загрязненности сточных вод, согласованных со службой эксплуатации. В противном случае Исполнитель несет финансовую ответственность на покрытие затрат, связанных с устранением ошибок, допущенных при проектировании, и последствий, возникших из-за этих ошибок, в течение 4-х лет с момента ввода объекта в эксплуатацию. Причины несоответствия эксплуатационных показателей проектным показателям устанавливаются силами независимой экспертной организации.

10.4. В течение гарантийного срока Исполнитель обязан своими силами и за свой счет выполнить все работы по исправлению и устранению ошибок проектной документации в течение 10 рабочих дней, а также в случае необходимости повторно выполнить отдельные виды работ.

10.5. Если откорректированная рабочая документация, выполненная Исполнителем в гарантийный срок, влечет снижение установленных раннее рабочей документацией параметров эксплуатации объекта, Заказчик может в разумный срок после такой корректировки выдать Исполнителю замечания в письменной форме с требованием устранения за счет и силами Исполнителя данного дефекта до восстановления соответствия параметров объекта требованиям настоящего Контракта.

Статья 11. Ответственность Сторон

11.1. При нарушении условий настоящего Контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Контрактом.

11.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из Сторон обязательств по настоящему Контракту она обязана возместить другой Стороне причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением убытки.

11.3. Взыскание Сторонами неустойки (пени, штрафа) и (или) иных санкций за нарушение обязательств по настоящему Контракту, а также сумм возмещения убытков или иного вреда производится путем направления в письменном виде соответствующего требования (претензии) об их уплате и (или) возмещении.

11.4. Уплата неустойки (пени, штрафа) не освобождает виновную Сторону от необходимости возмещения убытков, а также исполнения иных принятых обязательств по настоящему Контракту.

11.5. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, Заказчик направляет Исполнителю требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

11.6. За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, взыскивается штраф в размере, определенном в следующем порядке согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 25.11.2013 № 1063 «Об утверждении правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом» (далее - постановление № 1063):

а) 10 процентов цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 5 процентов цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1 процент цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.7. За ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств по контракту, за исключением просрочки исполнения обязательств, взыскивается штраф в размере \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, определенном в следующем порядке согласно постановлению  
№ 1063:

а) 2,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;

б) 2 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей;

в) 1,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей;

г) 0,5 процента цены контракта в случае, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.

11.8. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель оплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства.

Определение пени осуществляется в порядке согласно Постановлению Правительства РФ № 1063. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного контрактом, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени [ставки](consultantplus://offline/ref=A593AA4B6CD6AA43198E3C3D411099A5BD3A60361F6F14F829F21A9BWEiEH) рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:

П = (Ц - В) x С,

где:

Ц - цена контракта;

В - стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполненных работ, в том числе отдельных этапов исполнения контракта;

С - размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

,



где:

- размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;



ДП - количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

,



где:

ДП - количество дней просрочки;

ДК - срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 - 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 - 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

Исполнитель освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

11.9. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплату пени. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

Статья 12. Исключительные права

12.1. Исполнитель гарантирует, что выполнение работ не нарушает исключительных прав третьих лиц, в том числе авторских, патентных и др.

12.2. Исполнитель вправе использовать при выполнении работ объекты интеллектуальной собственности, принадлежащие третьим лицам, только после получения соответствующих разрешений (лицензий) этих лиц

12.3. Если Заказчику будут предъявлены требования, связанные с нарушением при выполнении работ предусмотренных настоящим Контрактом исключительных прав третьих лиц, Исполнитель полностью возмещает Заказчику понесенные убытки, включая расходы на юридических консультантов.

Статья 13. Обстоятельства непреодолимой силы

13.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Исполнителя в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимами других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, эпидемий, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Исполнителем природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной и рабочей документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям настоящего Контракта не относятся.

13.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.

Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

13.3. Срок действия настоящего Контракта продлевается на период существования обстоятельств непреодолимой силы и устранения их последствий, а также в случае оговоренном в [пункте 2.5. статьи 2](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/25) настоящего Контракта.

13.4. Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны должны провести переговоры с целью принятия решения о продлении сроков исполнения обязательств по настоящему Контракту либо о расторжении настоящего Контракта.

Статья 14. Разрешение споров

14.1. Все споры в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.

14.2. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны

14.3. Претензионные письма направляются Сторонами нарочным либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнего адресату по местонахождению Сторон, указанным в разделе "Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон".

14.4. Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.

При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Контракта.

14.5. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.

14.6. Все споры между Сторонами в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в судебном порядке.

14.7. Положения настоящего раздела являются обязательными и для правопреемников Сторон, в том числе для лиц, приобретших права по Контракту в результате уступки этих прав или обязанности по Контракту в результате перевода долга и для универсальных правопреемников Сторон.

14.8. Настоящий контракт толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Статья 16. Вступление Контракта в силу, срок действия Контракта

16.1. Контракт вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента его заключения. Момент заключения определяется исходя из самой поздней даты подписания настоящего Контракта, проставленной в Разделе "Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон" Контракта

16.2. Настоящий Контракт действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Контракту. Отношения по настоящему Контракту прекращаются по завершении гарантийного срока с учетом его продления. Истечение сроков выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, не освобождает Стороны от исполнения принятых на себя обязательств.

16.3. Раздел Контракта о порядке разрешения споров действует не более десяти лет.

Все экземпляры Контракта являются одним контрактом и с прекращением действия Контракта утрачивают силу все его экземпляры.

16.4. Настоящий Контракт составлен на русском языке в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

16.5. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.

Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая новые обязательства, которые вытекают из настоящего Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к настоящему Контракту.

16.6. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего Контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий, компенсировать нанесенный другой Стороне ущерб.

Статья 17. Порядок внесения изменений, дополнений в Контракт и его расторжения

17.1. В настоящий Контракт могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Контракту.

17.2. Изменение настоящего Контракта по соглашению Сторон возможно в том числе в следующих случаях:

а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий настоящего Контракта;

б) при уменьшении предусмотренного настоящим Контрактом объема работ;

в) при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта.

17.3. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с [гражданским законодательством](http://internet.garant.ru/#/document/10164072/entry/1001) Российской Федерации.

Статья 18. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту

18.1. Заказчиком предусмотрено обязательное условие обеспечения исполнения контракта.

Исполнение контракта может обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям [статьи 45](consultantplus://offline/ref=AD38147E0AA76C349DA1F4E5AE3147CFDCB03D1B4420863578BFC147A283E0C60C2EEB0E15552117w9SBG) Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта определяется Поставщиком самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия контракта не менее чем на один месяц.

18.2. Размер обеспечения исполнения контракта составляет **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ руб**. В случае если предложенная в заявке участника закупки цена снижена на двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, участник закупки, с которым заключается контракт, предоставляет обеспечение исполнения контракта с учетом положений [статьи 37](consultantplus://offline/ref=AD38147E0AA76C349DA1F4E5AE3147CFDCB03D1B4420863578BFC147A283E0C60C2EEB0E15552010w9S5G) Федерального закона № 44-ФЗ.

18.3. В ходе исполнения контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения контракта.

18.4. В случае внесения Исполнителем в качестве обеспечения исполнения контракта денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику, указанные денежные средства возвращаются Исполнителю на основании письменного обращения Исполнителя в адрес Заказчика или Заказчиком по своей инициативе в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента исполнения Поставщиком обязательств, предусмотренных контрактом, при условии отсутствия оснований для удержания суммы обеспечения исполнения контракта, предусмотренных Федеральным законом № 44-ФЗ и контрактом.

18.5. В случае если участником закупки, с которым заключается контракт, является государственное или муниципальное казенное учреждение, положения об обеспечении исполнения контракта к такому участнику не применяются.

Статья 19. Заключительные положения

19.1. Во всем, что не предусмотрено условиями настоящего Контракта, Стороны руководствуются законодательством Российской Федерации и Республики Крым.

19.2 . Каждая из Сторон несет ответственность перед другой Стороной за достоверность и полноту указанных в разделе "Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон" своих реквизитов.

19.3. В случае изменения указанных в разделе "Адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон" реквизитов одной из Сторон, в том числе ее места нахождения, адреса для корреспонденции в Российской Федерации и банковских реквизитов, эта Сторона обязана направить другой Стороне уведомление об их изменении с указанием новых реквизитов и даты их изменения в срок, позволяющий другой Стороне исполнить свои обязательства по Контракту, но в любом случае не позднее 3 дней с даты изменения этих реквизитов.

19.4. Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки "Адресат выбыл", "От получения отказался" или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.

19.5. Каждая из Сторон заключила контракт, основываясь на достоверности, актуальности и полноте следующих сведений, сообщенных ей перед его заключением представителем другой Стороны, подписывающим контракт:

19.5.1. Другая Сторона является действующим юридическим лицом, в отношении нее не принято решение о ее ликвидации или о признании ее несостоятельной (банкротом);

19.5.2. Представитель другой Стороны, подписывающий контракт, имеет все полномочия, необходимые для заключения им Контракта от ее имени;

19.5.3. Получены все необходимые разрешения, одобрения и согласования органов и должностных лиц другой Стороны и ее вышестоящих организаций (в том числе ее материнских компаний и основных обществ), требующиеся для заключения и исполнения ею настоящего Контракта;

Статья 20. Приложения к Контракту

20.1. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью.

20.2. Перечень приложений к настоящему Контракту:

[приложение 1.](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/1100) График выполнения работ по объекту;

приложение 2. Техническое задание;

[приложение 3.](http://internet.garant.ru/#/document/23709674/entry/10000) Сводная смета (рассчитанная на основании смет по отдельным видам проектно-сметных работ);

Статья 21. Юридические адреса, банковские реквизиты, подписи

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ:

Администрация Нижнегорского

сельского поселения Нижнегорского района (юридический адрес, фактический адрес

Республики Крым телефон, банковские реквизиты)

Юридический адрес: 297100, Республика Крым,

Нижнегорский район, пгт.Нижнегорский,

ул. Школьная, дом 8а.

Фактический адрес: 297100, Республика Крым,

Нижнегорский район, пгт.Нижнегорский,

ул. Школьная, дом 8а.

Контактный телефон (06550) 21683

ИНН 9105006944 КПП 910501001

ОГРН 1149102178543 ОКПО 00835147

Сч.№40204810835100000159

л/с 03753208030 в УФК по РК БИК 043510110

Глава администрации

Нижнегорского сельского

Руководитель:\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)

поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.А.Конохов

Приложение

**Техническое задание**

**на изготовление Проектно-сметной документации по объекту: Реконструкция канализационных очистных сооружений в пгт Нижнегорский Республики Крым**

| **№** | **Перечень основных данных и требований** | **Основные данные и требования** |
| --- | --- | --- |
| 1 | Название и местонахождение объекта | Реконструкция канализационных очистных сооружений в пгт. Нижнегорский Республики Крым  Республика Крым, пгт Нижнегорский. |
| 2 | Цель проекта | Реконструкция морально и технически устаревших КОС, с учетом ужесточившихся требований законодательства, предъявляемых к качеству очистки стоков. Увеличение проектной производительности КОС. Улучшение санитарно-эпидемиологической обстановки региона.  Реконструкция ГКНС с увеличением производительности и установкой современного энергоэффективного насосно-силового оборудования. |
| 3 | Основание для проектирования |  |
| 4 | Заказчик | Администрация Нижнегорского сельского поселения |
| 5 | Проектная организация |  |
| 6 | Начало и окончание проектирования | Начало проектирования – с момента подписания договора  Окончание проектирования – II квартал 2016 г. |
| 7 | Стадийность проектирования | 1. Проектная документация 2. Рабочая документация   Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением Правительства РФ № 87 от 16.02.2008 г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» |
| 8 | Состав разделов проектной документации и требования к их содержанию | Проектная и рабочая документация должна быть выполнена в соответствии с Градостроительным кодексом РФ, Положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87 и ГОСТ 21.1101-2013 СПДС. |
| 9 | Основные показатели объекта | Производительность КОС - 1300 м3/сут.  Производительность ГКНС - 150 м3/ч.  Производительность КНС очищенных сточных вод - 150 м3/ч.  Протяженность напорного коллектора для сброса очищенных сточных вод - 6 км. |
| 10 | Инженерные изыскания | Выполнить комплекс инженерно-геодезических, инженерно-геологических и инженерно-экологических изысканий в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20 и СНиП 11-02-96. Инженерно-геодезические изыскания выполнить в местной системе координат, в Балтийской системе высот 1977 года. |
| 11 | Данные об особых условиях | 1. Проектная организация разрабатывает проект полосы отвода на линейные объекты, получает ГПЗУ, оформляет кадастровые паспорта на вновь образуемые земельные участки.  2. Выполнить инженерно-техническое обследование и выдать техническое заключение о состоянии существующих зданий и сооружений.  3. Выполнить расчет ПДС и получить необходимые разрешительные документы на сброс очищенных сточных вод в водный объект, согласно требованиям действующего законодательства.  4. Получить технические условия электроснабжающей организации и согласовать с ней соответствующие разделы проекта.  5. Сейсмичность района уточнить по результатам инженерных изысканий.  6. Развитие опасных геологических процессов уточнить по результатам инженерных изысканий.  7. При необходимости, получить от сторонних организаций исходные данные, необходимые для проектирования.  8. Учесть в проектной документации затраты на проведение работ по авторскому надзору за строительством.  9. Применить технологию очистки минимизирующую стоимость единицы продукции для конечного потребителя (стоимость очистки 1м3 стоков).  10. Учесть в проектной документации затраты на снос существующих объектов капитального строительства.  11. Определить количество сносимых деревьев и их категорию. При необходимости выполнить дендрологическое обследование территории и произвести расчет компенсационных выплат за снос деревьев, стоимость которых учесть в сводном сметном расчете. |
| 12 | Требования к проектным решениям и мероприятиям | Предварительные показатели (подлежат уточнению по результатам проведения инженерных изысканий и инженерно-технического обследования)  Выполнить проект реконструкции КОС с увеличением производительности до 1300 м3/сут.  Обеспечить выполнение действующих требований законодательства, предъявляемых к степени очистки сточных вод.  Запроектировать КНС очищенных сточных вод производительностью 150 м3/ч.  Запроектировать ГКНС производительностью 150 м3/ч.  Запроектировать напорный коллектор для сброса очищенных сточных вод протяженностью 6 км.  Требования к конструктивным техническим решениям:  - Применение высококачественных материалов и оборудования, современных мировых технологий, соответствующих документам в области стандартизации, пожарным нормам и разрешенные к применению Минздравом Российской Федерации. При выборе материалов и оборудования, используемых в проекте, необходимо в первую очередь применить продукцию отечественного производства, в том числе продукцию зарубежных фирм, произведенную в России, при условии соблюдения всех технических требований и параметров по данной продукции, согласно требованиям нормативных документов РФ.  - При разработке проектной документации применять технические решения минимизирующие объемы строительно-монтажных работ и используемых материалов, а также минимизирующие воздействие на окружающую среду.  - Конструктивные решения должны учитывать сейсмичность района, инженерно-геологические условия территории застройки.  При разработке проектных решений обеспечить надежность и безопасность объекта. |
| 13 | Требования к благоустройству территории | При разработке проекта руководствоваться правилом максимально возможного сохранения существующих деревьев на территории. |
| 14 | Требования и условия к разработке природоохранных мер | 1. Разработать в составе проектной документации:  - материалы ОВОС в соответствии с требованиями, изложенными в Законодательстве РФ в области охраны окружающей среды и экологической экспертизы (Приказ Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 г. №372),  - мероприятия по охране окружающей среды (ч. 12 ст. 48 градостроительного кодекса РФ) в соответствии с Положением о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 г. №87, с учетом требований Российского законодательства, нормативных и инструктивно-методических документов, регулирующих природоохранную деятельность в Российской Федерации,  2. Проектные и технологические решения должны:  - обеспечивать минимизацию негативного воздействия на состояние окружающей среды,  - учитывать особенности природоохранного режима территории размещения проектируемого объекта.  3. Предусмотреть озеленение и благоустройство.  4. Предусмотреть работы и затраты на восстановление дорожных покрытий и т.д., нарушаемых в процессе строительства объекта. |
| 15 | Основные требования к инженерному и технологическому оборудованию (серийное, импортное) | Учесть технические условия заинтересованных организаций и ведомств. Оборудование - серийное энергосберегающее отечественного производителя, при отсутствии отечественного производителя оборудования с требуемыми параметрами - импортное по согласованию с заказчиком. |
| 16 | Экспертиза проекта | Проектная организация сдает и осуществляет проектно-техническое сопровождение сметной документации при определении достоверности сметной стоимости по объекту |
| 17 | Требования к количеству проектно-сметной документации, выдаваемой заказчику | 4 экз. на бумажном носителе, в том числе 1 экз. подлинника (с оригинальными подписями исполнителей) для архива.  Проектную документацию разработать и предоставить Заказчику на русском языке. |
| 18 | Требования к разработке сметной документации | Определение стоимости строительной продукции в разрабатываемой сметной документации по объектам проектирования осуществляется по постановлению Государственного Совета Республики Крым № 394-1/14 от 24 декабря 2014 года в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации (МДС 81-35.2004), утвержденной постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 5 марта 2004 года № 15/1, и с учетом территориальных сметных нормативов, предусмотренных для применения на территории Республики Крым.  Подрядчик в соответствии с заданием на проектирование и действующими нормативами по определению стоимости строительной продукции разрабатывает сметную документацию в следующем составе:  - сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен и в текущем уровне цен, рассчитанный по индексам фактической инфляции, на дату предоставления сметной документации в государственную экспертизу;  - объектные сметы;  - локальные сметы, разработанные базисно-индексным методом.  Стоимость оборудования выделять в отдельные локальные и объектные сметы. В ССР включать отдельной строкой. При отсутствии в базисном уровне цен отдельных позиций оборудования, мебели и инвентаря, стоимость определять от текущих цен с пересчетом в базисный уровень с индексами цен на оборудование по видам строительства. |
| 19 | Правила представления рассмотрения и принятия проектной документации | Согласовать проектную документацию с  - Администрацией Нижнегорского сельского поселения;  - МУП «Вода Нижнегорья». |
| 21 | Основные требования к выполнению работ | Выполнение проектно-изыскательских работ должно осуществляться силами Подрядчика, либо силами организаций, привлекаемых по договору субподряда, только с наличием выданного саморегулируемой организацией свидетельства о допуске к выполнению проектных работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства. |